Контрольный орган Красновишерского городского поселения

Пермского края

Дзержинского, 6а, г.Красновишерск, Пермский край, 618590

Тел. (34243) 2 28 52; факс (34243) 2 28 52   E-mail:  vishera_gorduma2011@mail.ru

АКТ

о проведении контрольного мероприятия

27.06.2017                                                                                                                г.Красновишерск

1. Общие положения.

Основание проведения проверки: распоряжение главы Красновишерского городского поселения Пермского края от 22.05.2017  № 114-р.

Цель проверки: проверка эффективного и целевого использования  денежных средств, выделенных из бюджета Красновишерского городского поселения Пермского края в 2016 году на капитальный ремонт жилищного фонда Красновишерского городского поселения Пермского края

Объект проверки: администрация Красновишерского городского поселения.

В проверяемый период  обязанности  главы администрации Красновишерского городского поселения с 01.01.2016 по 02.10.2016 и с 02.11.2016 по 31.12.2016 исполнял Лопарев Геннадий Петрович, он же является распорядителем бюджетных средств администрации с правом первой подписи, на основании решения Думы КГП ПК от 30.09.2015 №266.

В период с 03.10.2016 по 01.11.2016 обязанности  главы администрации исполняла заместитель главы администрации, начальник отдела ЖКХ О.В. Бардакова, на основании распоряжения главы Красновишерского городского поселения Пермского края от 27.09.2016 №177-рк.

Проверяемый период:  2016 год.

Срок проведения проверки: проверка начата 22 мая 2017 года, проверка окончена 27 июня 2017 года.

Проверяющий: Овчарук В.А., инспектор контрольного органа Красновишерского городского поселения Пермского края.

2.Исполнение плана капитального ремонта жилищного фонда на 2016 год

План капитального ремонта жилищного фонда  Красновишерского городского поселения Пермского края на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов утвержден решением Думы Красновишерского городского поселения Пермского края от 27.01.2016 №289. В первоначальный план на 2016 год было включено 3 объекта капитального ремонта по адресам: ул. Коммунистическая, 8-8 на сумму 350,4 тыс. руб., ул. Коммунистическая, 8-1 на сумму 529,0 тыс. руб., ул. Коммунистическая 8-7 на сумму 192,3 тыс. руб. Также планом предусмотрен резерв на устранение аварийных ситуаций на сумму в размере 454,5 тыс.руб. Итого на работы по капитальному ремонту Красновишерского городского поселения Пермского края в 2016 году планировались бюджетные ассигнования  в размере 1526,2 тыс.руб.

Исполнение плана  капитального ремонта жилищного фонда  Красновишерского городского поселения Пермского края на 2016 год отражено в таблице №1 «Исполнение плана капитального ремонта жилфонда Красновишерского городского поселения Пермского края за 2016 год».

Таб.1

| Исполнение плана капитального ремонта жилфонда Красновишерского городского поселения Пермского края за 2016 год |
| --- |
| № п.п | Наименование объекта | Исполнитель работ (подрядчик) | Первоначальный план, тыс.руб. | Уточненный план, тыс.руб. | Фактическое финансирование, тыс.руб. | Отклонение факт. финансирования от уточн. плана, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Коммунистическая 8-8 | ООО "ПИРАМИДА" | 350,4 | 1071,7 | 570,0 | -501,7 |
| 2 | ул. Коммунистическая 8-1 | ООО "ПИРАМИДА" | 529,0 |  |  |  |
| 3 | ул. Коммунистическая 8-7 | ООО "ПИРАМИДА" | 192,3 |  |  |  |
| 4 | Резерв на устранение аварийных ситуаций | ООО "Система", Лазарев А.А., МУП "МУК Жилсервис", ИП Шамин М.А.,ООО "ЖКО", МУП "Комус" | 454,5 | 454,5 | 241,1 | -213,4 |
|  | Итого |  | 1526,2 | 1526,2 | 811,1 | -715,1 |

Фактические работы по капитальному ремонту жилищного фонда в 2016 году по указанным выше объектам осуществлялись указанными подрядными организациями.

3.    Исполнение плана капитального ремонта по объекту: ул. Коммунистическая д.8 кв.№1,7,8

06 июня 2016 года между администрацией Красновишерского городского поселения – Заказчиком – в лице главы администрации Лопарева Геннадия Петровича и обществом с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА» - Подрядчиком – в лице генерального директора Овчарука Владимира Анатольевича заключен муниципальный контракт №0156300040016000016-0180432-01 от 06.06.2016.

Согласно условий указанного контракта администрация Красновишерского городского поселения поручает, а ООО «ПИРАМИДА» обязуется выполнить своими и (или) привлеченными силами работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая,8 (кв.№1,7,8) г.Красновишерск в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, а администрация обязуется принять их результат и оплатить стоимость выполненных работ, в соответствии с условиями контракта.

Стоимость работ определена на основании технического задания с учетом результатов открытого аукциона и составляет 570 000 рублей.

Сроки выполнения работ указаны с момента заключения муниципального контракта по 01 августа 2016 года.

Муниципальный контракт №0156300040016000016-0180432-01 от 06.06.2016 подписан со стороны Заказчика - главой администрации Лопаревым Г. П., со стороны Подрядчика – генеральным директором ООО «ПИРАМИДА» Овчаруком В.А.

28 июня 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  № 02 на сумму 286184,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика генеральным директором  ООО «Пирамида» Овчаруком В.А., заверен печатями сторон.

28.06. 2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №02 на сумму 286184,0 руб.

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  205953,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (платежное поручение №903 от 29.06.2016,счет-фактура № 2, акт №2от 28.06.2016).

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  80231,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (платежное поручение №973 от 05.07.2016,счет-фактура № 2, акт №2от 28.06.2016).

25 июля 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  № 03 на сумму 170072,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика генеральным директором  ООО «Пирамида» Овчаруком В.А., заверен печатями сторон.

25.07. 2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №03 на сумму 170072,0 руб.

# 25.07.2016 в адрес администрации городского поселения со стороны ООО «Пирамида» выставлен счет-фактура №3   на 170072,0 руб.

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  170072,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (платежное поручение №1143 от 03.08.2016,счет-фактура № 3, акт №3от 25.07.2016)

28 октября 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  № 06 на сумму 113744,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика директором  ООО «Пирамида» Овчаруком В.А., заверен печатями сторон.

28.10.2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №06 на сумму 113744,0 руб.

# 28.10.2016  в адрес администрации городского поселения со стороны ООО «Пирамида» выставлен счет-фактура №7   на 113744,0 руб.

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  113744,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (платежное поручение №1660 от 08.11.2016,счет-фактура № 7, акт №6от 28.10.2016).

# Между тем, срок выполнения работ установлен как «по 01 августа 2016 года», а фактически подрядчик - ООО «Пирамида»- завершил работы по муниципальному контракту №0156300040016000016    28 октября 2016 года.

27 июня 2017 года в адрес главы Красновишерского городского поселения Пермского края С.В. Калинина поступил из администрации городского поселения ответ на письмо главы КГП ПК от 22.06.2017 №1360, который содержал информацию о том, что « Подрядчику ООО «ПИРАМИДА» не предъявлялась неустойка за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 от 06.06.2016 в соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 14 марта 2016 года №190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», так как размер неустойки составлял 5% от суммы контракта».

4.  Использование резерва на устранение аварийных ситуаций

В плане капитального ремонта жилищного фонда Красновишерского городского поселения Пермского края на 2016 год был предусмотрен резерв на устранение аварийных ситуаций на сумму в размере 454,5 тыс.руб. Фактически подрядными организациями выполнено работ по устранению аварийных ситуаций на сумму 241,1 тыс.руб.

# По договору №122 от 20.12.2016 по устранению аварийной ситуации в муниципальном жилищном фонде, по муниципальному контракту №81 от 13.09.2016 по ремонту внутридомовой системы отопления по ул.Толстого 50  Лазаревым Алексеем Анатольевичем на общую сумму 84827 руб.

По договору подряда от 26.10.2016 №89 на ремонт системы электроснабжения в муниципальных жилых помещениях дома №8 по ул. Коммунистическая г. Красновишерск работы произвело МУП «КОМУС» на сумму 4528 руб..

По договору подряда от 10.07.2016  №65па ООО «Система» выполнены работы по ремонту муниципальных жилых помещений по ул.    Космонавтов д.1,    ул.  Новая д.40 на сумму 49405 руб.

# По  договору №18 от 04.03.2016 МУП «МУК «ЖИЛСЕРВИС» выполнило работы по ремонту инженерных сетей в муниципальных жилых помещениях  ул. Дзержинского 3-3 на сумму 8735 руб.

# По договору №85 от 06.10.2016 ООО «ЖКО» проведены работы по ремонту ввода системы отопления по ул. Яборова 25 на сумму 8291 руб.

# По договору №30 от 21.03.2016 ИП Шамин М.А. проведены работы муниципальных жилых помещений  ул. Коммунальная д.7  кв. 01 на сумму 85312 руб.

Случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта муниципального жилищного фонда Красновишерского городского поселения Пермского края за 2016 год проведенной документарной проверкой не выявлено.

Инспектор контрольного органа

Красновишерского городского поселения

Пермского края                                                                                       В.А. Овчарук

Ознакомлен:

И.о. главы администрации Красновишерского

городского поселения                                                                             О.В. Бардакова

# 1) платежное поручение №2007 от 28.12.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет межрайонной ИФНС 11 по Пермскому краю 1573,0 руб. в качестве уплаты НДФЛ с договора ГПХ №122 от 20.12.2016

# 2) платежное поручение №2004 от 28.12.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ОПФР по Пермскому краю 617,10 руб. с договора ГПХ №122 от 20.12.2016

# 3) платежное поручение №2009 от 28.12.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ОПФР по Пермскому краю 2662,0 руб. с договора ГПХ №122 от 20.12.2016

# 4) платежное поручение №2025 от 28.12.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет Лазарева Алексея Анатольевича  39974,90 руб. по договору №122 от 20.12.2016 по устранению аварийной ситуации в муниципальном жилищном фонде (из них заработная плата – 10527 руб., материалы – 29447,90 руб.)

# 5) платежное поручение №1658 от 08.11.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет Лазарева Алексея Анатольевича  16418,0 руб. по муниципальному контракту №81 от 13.09.2016 по ремонту внутридомовой системы отопления по ул.Толстого 50 (счет 3, акт от 26.10.2016)

# 6) платежное поручение №1362 от 16.09.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет Лазарева Алексея Анатольевича  23582,0 руб. по муниципальному контракту №81 от 13.09.2016 по ремонту внутридомовой системы отопления по ул.Толстого 50 (счет 2, акт от 14.09.2016)

# 7) платежное поручение №1557 от 18.10.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «ЖКО»  8291,0 руб. по муниципальному контракту №81 от 13.09.2016 по ремонту внутридомовой системы отопления по ул.Толстого 50  (счет-фактура 7, акт выполненных работ №7 от 07.10.2016)

# 8) платежное поручение №1067 от 27.07.2016      нечитабельно !!!

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ………….  49405,0 руб. по договору №65 от 10.07.2016 по ремонту муниципального жилого помещения (счет-фактура 3, акт о приемке выполненных работ  от 18.07.2016)

# 9) платежное поручение №1729 от 22.11.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет МУП «Комус»  4528,0 руб. по договору №89 от 26.10.2016 по ремонту системы электроснабжения в муниципальном жилом помещении по ул.Коммунистическая д.8 (счет-фактура №654,, акт №654 от  02.11.2016)

# 10) платежное поручение №375 от 23.03.2016      нечитабельно !!!

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ……жилсервис…….  8735,0 руб. по договору №18 от 04.03.2016 по ремонту инженерных сетей (счет-фактура 2, акт о приемке выполненных работ б/н от 11.03.2016)

# 11) платежное поручение №525 от 14.04.2016      нечитабельно !!!

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ……Анатольевич…….  85312,0 руб. по договору №30 от ……. по ремонту муниципальных жилых помещений (………2, акт 1 от 01.04.2016)

# ООО «Пирамида» (первоначальные сметы по решения суда сверить виды работ!!!!)

# 1

28 июня 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  № 02 на сумму 286184,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика генеральным директором  ООО «Пирамида» Овчаруком В.А., заверен печатями сторон.

28.06. 2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №02 на сумму 286184,0 руб.

# ………в адрес администрации поселения со стороны ООО «Пирамида» выставлен счет-фактура №2   на 286184,0 руб.

# 1) платежное поручение №903 от 29.06.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  205953,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (счет-фактура № 2, акт №2от 28.06.2016)

# 2) платежное поручение №973 от 05.07.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  80231,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (счет-фактура № 2, акт №2от 28.06.2016)

# 2

25 июля 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  № 03 на сумму 170072,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика генеральным директором  ООО «Пирамида» Овчаруком В.А., заверен печатями сторон.

25.07. 2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №03 на сумму 170072,0 руб.

# 25.07.2016 в адрес администрации городского поселения со стороны ООО «Пирамида» выставлен счет-фактура №3   на 170072,0 руб.

# 2) платежное поручение №1143 от 03.08.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  170072,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (счет-фактура № 3, акт №3от 25.07.2016)

# 3

28 октября 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  № 06 на сумму 113744,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика директором  ООО «Пирамида» Овчаруком В.А., заверен печатями сторон.

28.10.2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №06 на сумму 113744,0 руб.

# 28.10.2016  в адрес администрации городского поселения со стороны ООО «Пирамида» выставлен счет-фактура №7   на 113744,0 руб.

# 3) платежное поручение №1660 от 08.11.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  113744,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (счет-фактура № 7, акт №6от 28.10.2016)

# Из регистров

# счет-фактура №   от 12 апреля 2016  85312,0 руб. ИП Шамин Михаил Анатольевич

# счет №17   от 19.02.2016  85312,0 руб. ИП Шамин Михаил Анатольевич

01 апреля 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципальных жилых помещений  ул. Коммунальная 7  № 01 на сумму 85312,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика Шаминым М.А.., заверен печатями сторон.

01.04.2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №01 на сумму 85312,0 руб.

# счет-фактура № 4  от 14 марта  2016  8735,0 руб. МУП «МУК «ЖИЛСЕРВИС» ремонт инженерных сетей в муниципальных жилых помещениях по договору №18 от 04.03.2016

11 марта 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту инженерных сетей в муниципальных жилых помещениях  ул. Дзержинского 3-3  б/н на сумму 8735,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика директором МУП «МУК «ЖИЛСЕРВИС» Н.А.Митраковой, заверен печатями сторон.

11.03.2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат б/н на сумму 8735,0 руб.

# счет-фактура № 7  от 07 октября  2016  8291,0 руб. ООО «ЖКО» ремонт ввода системы отопления в жилой дом по ул.Яборова 25

# 07 октября 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ по ремонту ввода системы отопления в жилой дом по ул.Яборова 25  №7 на сумму 8291,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика и.о.главы администрации Красновишерского городского поселения Бардаковой О.В., со стороны Подрядчика генеральным директором ООО «Жилищно-коммунальное обслуживание» Яковлевым И.И., заверен печатями сторон.

07.10.2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №7 на сумму 8291,0 руб.

# Счет на оплату  № 3  от 26 октября  2016 на  16418,0 руб. Лазарев Алексей Анатольевич ремонт внутридомовой  системы отопления по ул.Толстого 50

# 21 сентября 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ по ремонту инженерных сетей в муниципальных жилых помещениях  б/н на сумму 16418,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика А.А.Лазаревым.

26.10.2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат б/н на сумму 16418,0 руб.

# счет-фактура № 654  от 02 ноября  2016  4528,0 руб. МУП «КОМУС» ремонт системы электроснабжения  в муниципальном жилом помещении по договору 26.10.2016

26 октября 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту системы электроснабжения  дома по ул. Коммунистическая  №000654 от 26.10.2016 на сумму 4528,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика директором МУП «КОМУС» А.С. Гуменным, заверен печатями сторон.

26.10.2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №000654 на сумму 4528,0 руб.

18 июля 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципальных жилых помещений  б/н на сумму 49405,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика директором  ООО «Система» Джураевым Ш.Д., заверен печатями сторон.

18.07. 2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат б/н на сумму 49405,0 руб.

# .07.2016 в адрес администрации городского поселения со стороны ООО «Пирамида» выставлен счет-фактура №3   на 49405,0 руб.

Договор подряда от 10.07.2016 па выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений на 49405,0 руб    космонавтов 1      новая 40

Ул. Гагарина д.82 кв.4  – работы проводились по муниципальному контракту №71 от 22.08.2016 подрядчиком Лазарев Алексей Анатольевич ремонт отопительной печи в жилом помещении

Цена контракта определена на основании технического задания с учетом результатов запроса котировок в размере 11000,0 руб.

Сроки – с даты заключения в течение 30 дней.(входит или нет в капрем?)

Договор подряда от 20.12.2016 №122

Стоимость 44827,0 сумма опл подр 39974,90 руб. ( в соц фон отдельно)

Сроки с мом в теч 5 дней   Бардакова  ул. Карла Маркса 23

Ул. Толстого д.50  – работы проводились по муниципальному контракту №81 от 13.09.2016 подрядчиком Лазарев Алексей Анатольевич ремонт внутридомовой системы отопления

Цена контракта определена на основании технического задания с учетом результатов открытого аукциона  в размере 40000,0 руб.

Сроки – с даты заключения не позднее 20 сентября 2016 года

15.09.2016 – 23582,0

03.11.2016 – 16418,0  -проверить сроки исполнения !!!!

06 июня 2016 года между администрацией Красновишерского городского поселения – Заказчиком – в лице главы администрации Лопарева Геннадия Петровича и обществом с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА» - Подрядчиком – в лице генерального директора Овчарука Владимира Анатольевича заключен муниципальный контракт №0156300040016000016-0180432-01 от 06.06.2016.

Согласно условий указанного контракта администрация Красновишерского городского поселении поручает, а ООО «ПИРАМИДА» обязуется выполнить своими и (или) привлеченными силами работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая,8 (кв.№1,7,8) г.Красновишерск в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, а администрация обязуется принять их результат и оплатить стоимость выполненных работ, в соответствии с условиями контракта.

Стоимость работ определена на основании технического задания с учетом результатов открытого аукциона и составляет 570 000 рублей.

Сроки выполнения работ указаны с момента заключения муниципального контракта по 01 августа 2016 года.

28.06.2016 – 205953,0

01.07.2016 – 80231,0

28.07.2016 – 170072,0

-  113744,0 или 08.11.2016     даты сверить

Штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ предусмотрены пунктом 7.4. контракта

25 июля 2016 года составлен и подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  № 03 на сумму 170072,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Лопаревым Г.П., со стороны Подрядчика генеральным директором  ООО «Пирамида» Овчаруком В.А., заверен печатями сторон.

25.07. 2016 составлена и подписана сторонами  справка о стоимости выполненных работ и затрат №03 на сумму 170072,0 руб.

# 25.07.2016 в адрес администрации городского поселения со стороны ООО «Пирамида» выставлен счет-фактура №3   на 170072,0 руб.

# 2) платежное поручение №1143 от 03.08.2016

# Перечислено со счета администрации Красновишерского городского поселения на счет ООО «Пирамида»  170072,0 руб. по муниципальному контракту №0156300040016000016 от 06.06.2016 капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по ул. Коммунистическая д.8 кв.1,7,8  (счет-фактура № 3, акт №3от 25.07.2016)

Договор подряда №18 с МУП «МУК «Жилсервис» на 8735,0 руб. от 04.03.2016

Окончание работ по договору 11 марта 2016 года

26 октября 2016 года между администрацией Красновишерского городского поселения – Заказчиком – в лице и.о. главы администрации Бардаковой Ольги Владимировны и МУП «Комус» - Подрядчиком – в лице директора Гуменного Андрея Степановича заключен договор подряда  №89 на ремонт системы электроснабжения в муниципальных жилых помещениях дома №8 по ул. Коммунистическая г. Красновишерск.

Согласно условий указанного договора администрация Красновишерского городского поселении поручает, а МУП «Комус» обязуется выполнить своими и (или) привлеченными силами работы ремонт системы электроснабжения в муниципальных жилых помещениях дома №8 по ул. Коммунистическая г. Красновишерск в соответствии со сметным расчетом.

Стоимость работ определена на основании сметного расчета  и составляет 4528,0 рублей.

Сроки выполнения работ указан как один день, 26.10.2016.

11 июня 2015 года подписан акт о приемке выполненных работ «по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая 8-5»  № 14 на сумму 220519,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика и.о. главы администрации Красновишерского городского поселения Бардаковой О.В., со стороны Подрядчика директором  ООО «Восток» Джураевым Ш.Д., заверен печатями сторон.

11.06. 2015 составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат №14 на сумму 220519,0 руб., подписана со стороны Заказчика вр.и.о. главы администрации Красновишерского городского поселения Бардаковой О.В., со стороны Подрядчика директором ООО «Восток» Джураевым Ш.Д. с печатями сторон контракта.

15 июля 2015 года подписан акт о приемке выполненных работ «по капитальному ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая 8-5»  № 21 на сумму 408317,11 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Федосимовой Т.Г., со стороны Подрядчика директором  ООО «Восток» Джураевым Ш.Д., заверен печатями сторон.

15.07. 2015 составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат №21  на сумму 408317,11 руб., справка подписана со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Федосимовой Т.Г., со стороны Подрядчика директором ООО «Восток» Джураевым Ш.Д. закреплена  печатями сторон контракта.

23.06. 2015  составлен акт «проверки объемов работ», свидетельствующий о том, что  в ходе проведения ремонтных работ по адресу Коммунистическая 8-5 были выявлены работы, не предусмотренные условиями контракта, по тексту документа:  «площадь кровельного покрытия на жилом доме по адресу ул. Коммунистическая д.8 оказалась больше, чем заложено в смете на ремонтные работы».

Дефектная ведомость на ремонт кровли составлялась в зимний период.

В акте установлено, что фактическая площадь кровли на 34 м2 больше, чем заложена в смете на ремонт и составляет 450 м2.

Акт подписан со стороны Заказчика представителем - главным специалистом ОЖКХ администрации Красновишерского городского поселения, со стороны Подрядчика – директором ООО «Восток» Ш.Д. Джураевым

Акты освидетельствования скрытых работ по капитальному ремонту объекта ул. Коммунистическая д.8 кв.  не составлялись.

15 июля 2015 года подписан акт о приемке выполненных работ «на дополнительные работы по ремонту муниципального жилого помещения  ул. Коммунистическая 8-5»  б/н на сумму 18128,0 руб. Акт подписан со стороны Заказчика главой администрации Красновишерского городского поселения Федосимовой Т.Г., со стороны Подрядчика директором  ООО «Восток» Джураевым Ш.Д., заверен печатями сторон.

На указанный объем денежных средств в размере 18128,0 руб. было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту. Соглашение подписано сторонами.

19 июня 2015 года со счета администрации на счет ООО «Восток» переведено 220519,0 руб. , 17 июля 2015 года 408317,11 руб.

Всего по муниципальному контракту №0156300040015000013-0180432-01 от 25.05.2015 на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая д.8 кв.5 г. Красновишерск из бюджета Красновишерского городского поселения Пермского края выделено ООО «Восток» 628 836,11 руб.

Уточненный план по капитальному ремонту по ул. Коммунистическая д.8 кв.5 составлял 620 000 руб., муниципальный контракт был заключен на 610708,11 руб. Дополнительным соглашением была увеличена цена контракта на 18128,0 руб. до суммы 628 836,11 руб.