# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## АДМИНИСТРАЦИИ

## КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПЕРМСКОГО КРАЯ

11.04.2014								№ 140

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2014-2017 годы

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2014-2017 годы (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде нормативно-правовых актов Красновишерского городского поселения Пермского края по адресу: г. Красновишерск, ул.Дзержинского, 6а, холл второго этажа, а также в читальном зале Центральной библиотеки МРУК «Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная система», по адресу: г.Красновишерск, ул. Спортивная, 18.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации						     М.М. Острянский

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Красновишерского

городского поселения

от 11.04.2014 № 140

План мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2014-2017 годы

- Общее описание «Дорожной карты»

1. Реализация плана мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации на 2014-2017 годы (далее - «Дорожная карта») направлена на улучшение условий жизни населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд).

1.2. Целями «Дорожной карты» являются:

полная ликвидация до 1 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда на территории Красновишерского городского поселения Пермского края;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  аварийном жилищном фонде.

1.3. Результатом реализации «Дорожной карты» будет являться ликвидация на территории Красновишерского городского поселения Пермского края аварийного жилищного фонда.

1.4. План организационных мероприятий на территории Красновишерского городского поселения Пермского края в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда приведен в Приложении 1 к «Дорожной карте».

1.5. График переселения граждан из аварийного жилищного фонда определен согласно Приложения 2 к «Дорожной карте».

1.6. График финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах определен согласно Приложения 3 к «Дорожной карте».

Приложение 1

к постановлению администрации

Красновишерского городского поселения

от 11.04.2014 № 140

План организационных мероприятий на территории Красновишерского городского поселения,

связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

|  | Раздел III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Проведение процедуры размещения муниципального заказа на приобретение жилых помещений у застройщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | ежегодно с 2014 по 2016 годы | Глава администрации Красновишерского городского поселения М.М.Острянский |  |
| 2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на приобретение жилых помещений у застройщиков | ежегодно с 2014 по 2017 годы | Глава администрации Красновишерского городского поселения М.М.Острянский | В соответствии с Региональной адресной программой приобретение жилых помещений предусмотрено поэтапно |
| 3 | Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами | ежегодно с 2014 по 2016 годы | Глава администрации Красновишерского городского поселения М.М.Острянский |  |
| 4 | Снос аварийных жилых домов после переселения граждан в предоставленные по договорам социального найма жилые помещения, приобретенные у застройщиков | в соответствии с Региональной адресной программой | Глава администрации Красновишерского городского поселения М.М.Острянский |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Красновишерского городского поселения

от 11.04.2014 № 140

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Красновишерского городского поселения

| Раздел I |  |  |  |  |  | кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок переселения |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - "аварийный жилищный фонд") | 2996,1 |  | 2025,5 | 409,3 | 477,1 | 84,2 |
| В том числе, площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г. | 2996,1 |  | 2025,5 | 409,3 | 477,1 | 84,2 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе: | 2996,1 |  | 2025,5 | 409,3 | 477,1 | 84,2 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 2025,5 |  | 2025,5 |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 409,3 |  |  | 409,3 |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 477,1 |  |  |  | 477,1 |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 84,2 |  |  |  |  | 84,2 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Красновишерского городского поселения

от 11.04.2014 № 140

График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах,

признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Красновишерского городского поселения

|  | Раздел II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования , руб. | Примечания |
|  |  |  | Фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапам региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - "программы") 2013 года: | 84,2 | 50422797,000 | 4201899,750 | 1400633,250 | 0 |  |
|  | 2013 год | 0 | 15126839,100 | 1260569,930 | 420189,970 | 0 |  |
|  | 2014 год | 2025,5 | 35295957,900 | 2941329,820 | 980443,280 | 0 |  |
|  | Итого по этапу 2014 года: | 409,3 | 4528495,200 | 5094557,100 | 1698185,700 | 0 |  |
|  | 2014 год | 0 | 1358548,560 | 1528367,130 | 509455,710 | 0 |  |
|  | 2015 год | 409,3 | 3169946,640 | 3566189,970 | 1188729,990 | 0 |  |
|  | Итого по этапу 2015 года: | 477,1 | 4145044,800 | 7253828,400 | 2417942,800 | 0 |  |
|  | 2015 год | 0 | 1243513,440 | 2176148,520 | 725382,840 | 0 |  |
|  | 2016 год | 477,1 | 2901531,360 | 5077679,880 | 1692559,960 | 0 |  |
|  | Итого по этапу 2016 года: | 84,2 | 779801,460 | 1364652,560 | 454884,180 | 0 |  |
|  | 2016 год | 0 | 233940,438 | 409395,768 | 136465,254 | 0 |  |
|  | 2017 год | 84,2 | 545861,022 | 955256,792 | 318418,926 | 0 |  |
|  | Итого по этапу 2017 года: |  |  |  |  |  |  |