Общественное обсуждение проводится с 05.03.2017г. до 05.04.2017г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: vishera\_gp@mail.ru

(электронная почта ответственного исполнителя муниципальной программы),

тел. 8(34243)30449

(контактный телефон ответственного исполнителя муниципальной программы).

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**на территории Красновишерского**

**городского поселения Пермского края**

**на 2017 год**

 **1. Паспорт Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Красновишерского городского поселения Пермского края на 2017 год» (далее - Программа) |
| 1.2 | Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды”.Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год». |
| 1.3 | Ответственный исполнитель Программы | Администрация Красновишерского городского поселения |
| 1.4 | Цели Программы | Повышение качества и уровня благоустройства территории Красновишерского городского поселения.Устранение физического износа дорожного покрытия для обеспечения безопасной эксплуатации дорог и тротуаров на придомовых территориях и создания комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах. |
| 1.5 | Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красновишерского городского поселения;Повышение уровня благоустройства общественного пространства - пешеходная зона «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина - муниципальной территории общего пользования;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Красновишерского городского поселения. |
| 1.6 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  1. Благоустройство 15 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 6 288 кв.м. в срок до 01.11.2017г. 2. Благоустройство общественного пространства - пешеходная зона «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина площадью 3450 кв.м. в срок до 01.11.2017 г.  |
| 1.7 | Сроки реализации Программы | Срок реализации - 2017 год. |
| 1.8 | Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы – 7801,2 тыс**.**рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 4 290,2 тыс.руб; - краевой бюджет – 3 108,1 тыс.руб.; - местный бюджет – 402,9 тыс.руб.; - внебюджетные источники – 0 руб.  |
| 1.9 | Ожидаемые результаты выполнения Программы  | Проведение работ (по обязательному перечню) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в срок до 01.11.2017 г. - 15 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 6 288 кв.м. в срок до 01.11.2017г.Благоустройство общественного пространства - пешеходная зона «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина площадью 3450 кв.м. в срок до 01.11.2017 г. |

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства дворовых территорий**

 Проезды к многоквартирным домам и дворовые территории домов, не ремонтировались, как минимум, в течение последних 10 лет. Асфальтобетонные покрытия на включенных в Программе участках имеют выбоины и ямы глубиной от 4 до 20 см, которые составляют от 30 до 80 % площади дорожного покрытия.

 Планируемые мероприятия по устранению дефектов дорожного покрытия дворовых территорий: засыпка ям, устранение выбоин, сплошное усиление проезжей части слоем асфальтобетона.

 На 01.01.2017 года состояние благоустройства дворовых территорий Красновишерского городского поселения характеризуется следующими показателями:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2017 г |
| 1. | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов на территории Красновишерского городского поселения | ед | 110 |
| 2. | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов на территории Красновишерского городского поселения | кв.м | 55 500 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 30 |
| 4. | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Красновишерского городского поселения | кв.м | 15 137 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 27 |
| 6. | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед | 66 |
| 7. | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 450 000 |
| 8. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 36 |
| 9. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 250 000 |
| 10. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 54 |
| 11. | Средняя площадь одного двора многоквартирного дома для целей благоустройства | кв.м | 450  |
| 12. | Средняя площадь муниципальной территории общего пользования  | кв.м | 6 818 |

 Прогнозируемый объем ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в 2017 году представлен в Сведениях о показателях (индикаторах) Программы «Формирование современной городской среды» в приложении 1 к настоящей Программе.

 Благоустройство общественного пространства - пешеходная зона «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина включено в программу в целях приведение в нормативное состояние места массового отдыха населения, расположенного в центральной части города.

В предшествующие годы все работы по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования производилась за счет средств бюджетов Пермского края, Красновишерского городского поселения. Трудовое участие граждан заключалось в участии в субботниках по очистке территорий.

**3. Основные цели и задачи Программы**

 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением Правительства Пермского края №\_\_\_\_\_ от 15 марта 2017 г. утверждены основные мероприятия по формированию городской среды на 2017 год (внесены изменения в государственную программу Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ»).

 Основная цель Программы - повышение качества и уровня благоустройства территории Красновишерского городского поселения.

Мероприятиями приоритетного регионального проекта, в части благоустройства территории поселения, являются:

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение работ по благоустройству территорий общего пользования.

 Устранение физического износа дорожного покрытия необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации дорог и тротуаров на придомовых территориях и создания комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

**4.Прогноз конечных результатов**

Ожидаемыми результатами программы в части формирования комфортной городской среды являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красновишерского городского поселения;

- повышение уровня благоустройства пешеходной зоны «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина - муниципальной территории общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Красновишерского городского поселения.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в 2017 году.

 План реализации Программы «Формирование комфортной городской среды» указан в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство 15 дворовых территорий (по обязательному перечню работ) – не менее 6288 кв.м. |  | Администрация Красновишерского городского поселения | - | - | - | 01.11.2017 |
| Благоустройство общественного пространства - пешеходная зона «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина площадью 3450 кв.м.  |  | Администрация Красновишерского городского поселения | - | - | - | 01.11.2017 |

1. **Перечень основных мероприятий**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач Программа содержит мероприятия, необходимые для обеспечения качественного развития и благоустроенности территории поселения, комфортного проживания жителей.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству, утвержденным постановлением Правительства Пермского края. N\_\_\_ от 15.03.2017 «О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ».

Минимальный (обязательный) перечень работ включает:

 - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

 - ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 - установка на дворовых территориях скамеек, урн для мусора.

Нормативная стоимость работ, включенных в минимальный (обязательный) перечень ориентировочно составляет:

 - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам – 872,00 руб. за 1 кв.м.

 - приобретение скамейки - 2500,00 руб. за 1 штуку (без стоимости установки);

 - приобретение урны для мусора - 1000,00 руб. за 1 штуку (без стоимости

 установки).

Окончательная стоимость работ по благоустройству по каждой дворовой территории определяется путем составления локально-сметного расчета.

Установка скамеек и урн для мусора производится силами и за счет заинтересованных лиц (управляющих компаний, ТСЖ).

Перечень основных мероприятий Программы в разрезе основных направлений реализации приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  | Администрация Красновишерского городского поселения | 2017 год | 2017 год | Благоустройство 15 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью не менее 6 288 кв.м.  |
| 2 | Благоустройство общественного пространства- пешеходная зона «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина  | Администрация Красновишерского городского поселения | 2017 год | 2017 год | Благоустройство общественного пространства - пешеходная зона «Липовая аллея» вдоль ул.Гагарина площадью 3450 кв.м.  |

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется с привлечением средств финансовой поддержки федерального бюджета, средств краевого и местного бюджетов.

Источники финансирования сведены в таблицу 4:

 Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования |
| % | тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | 5 | 4290,2 |
| Краевой бюджет  | 40 | 3108,1 |
| Местный бюджет | 55 | 402,9 |
| Внебюджетный источники | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** | **100** | **7801,2** |

**8. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу**

 8.1 Сбор предложений заинтересованных лиц (управляющих компаний, ТСЖ и др.) о включение дворовой территории в муниципальную программу производится в течение 30 дней с момента публикации в сети интернет проекта Программы.

8.2 Предложение заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории должно соответствовать следующим требованиям:

- предложенная для проведения работ по благоустройству дворовая территория принадлежит многоквартирному дому;

- предложение должно содержать описание и объемы необходимых работ по благоустройству в соответствии с обязательным перечнем работ. Предложение может включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным (обязательным) перечнем работ;

- предложение должно включать описание формы трудового участия заинтересованных лиц при проведении работ по благоустройству (выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников и т.д.);

- предложение должно включать условие об установке на дворовой территории скамеек и урн для мусора, предоставленных силами заинтересованных лиц (управляющих компаний, ТСЖ и др.);

- предложение должно включать условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета;

- предложение должно включать указание представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

8.3 Включение предложений заинтересованных лиц в муниципальную программу производится на основании решения муниципальной общественной комиссии по рассмотрению поданных предложений при условии их соответствия установленным требованиям Программы.

**9. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

9.1. По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, администрацией Красновишерского городского поселения в срок до 15.04.2017 разрабатываются дизайн-проекты благоустройства и передаются на обсуждение заинтересованным лицам, подавшим заявку по указанной дворовой территории. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

9.2. В срок до 25.04.2017 заинтересованные лица рассматривают дизайн-проект и вносят предложения и замечания.

9.3. В срок до 01.05.2017 дизайн-проекты по каждой дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, утверждаются Постановлением главы администрации Красновишерского городского поселения.

 Приложение 1 к

муниципальной программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Программы**

**«Формирование** **комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| на01.01.2017 г |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  | Ед., кв.м. | 15 / 6 288 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 14 / 11 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | % | 9 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 3 450 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | %, кв.м. | 1 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,215 |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, руб. | 0 |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | Чел/часы | 0 |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, руб | 0 |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |